**Target tuần 19 ( từ 14-05-2018 đến 19-05-2018)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Đăng Khoa** | **Hồng Phúc** | **Đình Phúc** |
| * Cài đặt source DB của hệ thống RM (PHP) (8h) * Nhận danh sách lỗi và fix (8h) * Thiết kế DB của hệ thống RM 2.0 (16h) * Lên kế hoạch xây dựng module Login (8h) | * Review hệ thống RM với team tester (8h) * Thiết kế DB của hệ thống RM 2.0 (16h) * Review test hệ thống RM (PHP & API) (8h) * Edit SAD (8h) | * Cài đặt source DB của hệ thống RM (API) (8h) * Nhận danh sách lỗi và fix (8h) * Thiết kế DB của hệ thống RM 2.0 (16h) * Tiếp tục nghiên cứu Agular (8h) |